**Informe de retrospectiva Sprint 1 – Ciclo 4**

Para este sprint 1 el grupo está conformado por los integrantes Wilber López, Luis Alberto Rentería y Alec Corzo.

Se comienza trabajando en la documentación correspondiente para el sprint 1, ya quedan listas las historias de usuario trabajadas en el Sprint 1 y también se tienen las historias de usuario a trabajar en el Sprint 2.

Se presentan dificultades en la reunión inicial del equipo de trabajo, con los tiempos individuales de cada y con la distribución de las tareas que debía realizar cada integrante.

Se trabaja y se avanza en la parte del backend usando los programas Visual estudio,Spider, Node js y Twilio para el desarrollo inicial del backend comenzando trabajando con las tablas CRUD de “Usuario, Plan, Sucursal, Mascota, Prospecto”, quedan totalmente funcionales y sin errores.

Se comienza con la construcción del frontend.

El mayor problema que hubo en este Sprint fue organizarnos nuevamente como grupo para trabajar eficientemente en el proyecto del Ciclo 4